6 人可视化网站分工方案（全数据覆盖版）

一、项目基本信息

- 项目名称：哪些计算机研究经得起时间检验？—— 基于 Test of Time Award 数据的论文长期影响力可视化分析

- 最终产出：交互式可视化网站

- 数据总量：22 个数据文件，100% 全部使用

- 分工模式：6 人并行开发，每人负责独立页面、可视化、分析，无依赖、无阻塞

二、分工原则

- 每人负责一个独立网站页面，工作量均等

- 所有数据文件全部分配到人，不遗漏、不重复

- 可视化、分析、页面由同一人完成

- 最终整合为统一风格、可上线的完整网站

三、6 人详细分工

成员 1：项目总负责 + 首页整合

负责页面：首页（index.html）

使用数据：

papers_enriched.csv、papers_enriched.json、data_manifest.json

任务：

- 搭建网站框架、导航、统一样式

- 制作项目介绍、数据总览

- 汇总全项目结论

- 整合所有页面并部署上线

交付物：index.html、网站导航、项目介绍、最终整合

成员 2：时间分布与获奖延迟可视化

负责页面：时间与获奖延迟页（time.html）

使用数据：

award_timeline.csv、recognition_lag_distribution.csv、publication_year_stats.csv、announcement_year_stats.csv

任务：

- 绘制发表 / 获奖年份时间轴

- 绘制 recognition lag 分布直方图

- 分析时间检验奖的时间规律

交付物：time.html、可视化 JS 代码、时间分析结论

成员 3：会议与领域分布可视化

负责页面：会议与领域页（venue.html）

使用数据：

venue_stats.csv、venue_area_stats.csv、venue_topic_stats.csv

任务：

- 绘制会议数量柱状图

- 绘制领域分布图

- 绘制会议 × 主题热力图

- 分析哪些领域更易产生长期影响力

交付物：venue.html、可视化 JS 代码、领域分析结论

成员 4：主题演化可视化

负责页面：主题演化页（topic.html）

使用数据：

topic_stats.csv、topic_year_stats.csv、venue_topic_stats.csv

任务：

- 绘制主题分布统计图

- 绘制主题河流图

- 分析经典研究主题的演化规律

交付物：topic.html、可视化 JS 代码、主题演化结论

成员 5：引用与影响力可视化

负责页面：引用与影响力页（citation.html）

使用数据：

citation_trajectories.csv、citing_breadth_metrics.csv、papers_enriched.csv

任务：

- 绘制引用轨迹曲线

- 绘制影响力深度 / 广度散点图

- 分析长期影响力与引用的关系

交付物：citation.html、可视化 JS 代码、影响力分析结论

成员 6：作者・机构・国家网络可视化

负责页面：学术网络页（network.html）

使用数据：

institution_stats.csv、country_stats.csv、

institution_network_nodes.json、institution_network_links.json、

author_network_nodes.json、author_network_links.json、

country_network_nodes.json、country_network_links.json

任务：

- 绘制机构 / 国家统计排行

- 绘制合作网络图

- 分析学术网络分布特征

交付物：network.html、可视化 JS 代码、网络分析结论

四、网站结构

/

├── index.html

├── time.html

├── venue.html

├── topic.html

├── citation.html

└── network.html

五、全部数据使用清单（22 个，全覆盖）

- papers_enriched.csv

- papers_enriched.json

- award_timeline.csv

- recognition_lag_distribution.csv

- publication_year_stats.csv

- announcement_year_stats.csv

- venue_stats.csv

- venue_area_stats.csv

- topic_stats.csv

- topic_year_stats.csv

- venue_topic_stats.csv

- citation_trajectories.csv

- citing_breadth_metrics.csv

- institution_stats.csv

- country_stats.csv

- institution_network_nodes.json

- institution_network_links.json

- author_network_nodes.json

- author_network_links.json

- country_network_nodes.json

- country_network_links.json

- data_manifest.json